Monitoring Zandmotor 2017-2021

Voortgangsrapportage 6 november 2011, Embryonale duinen (ND15)

ZM_voortgang_ND15_20181106.docx

Bas Arens & Kees Vertegaal

| Datum: Opsteller: deelproject/monitoringfactsheet: parameter: | 6-11-2018 B. Arens / K. Vertegaal Embryonale duinen, ND15 |
| --- | --- |

| algemeen | - Aanvankelijk twee opnames per jaar, in voorjaar en najaar - Laatste opname dateert van oktober 2015 - Opname in oktober 2018 van proefgebieden 3, 4 en 5 - Resterende opname van proefgebieden 1 en 2 worden als het weer het toelaat in november 2018 uitgevoerd - Onderzoek wordt herhaald in najaar 2019 en najaar 2020 |
| --- | --- |
| onderzoeksgebied | - Vijf proefgebieden verdeeld over de Zandmotor, tussen Kijkduin en Ter Heijde. Bij de opname in oktober 2018 zijn in proefgebieden 3, 4 en 5 alleen die delen van het proefgebied opgenomen waar in één van de eerdere metingen planten of vlakken zijn ingemeten. |
| meetperiode | - Najaar 2018: 9 oktober 2018; aanvulling resterende raaien volgt op 21 november 2018. |
| methode(n) | - Inmeten net GPS in het veld van: - individuele (losstaande) duinvormende grassen (‘punten’) - vlakken met duinvormende grassen zonder duinvorming (plantvlakken) met bedekking van aanwezige plantensoorten - vlakken met duinvorming (verhoging door ingestoven zand van minimaal 0,15m) boven omgeving) met GPS-hoogtemetingen van representatieve punten binnen het vlak; bedekking van aanwezige plantensoorten - Zo mogelijk vergelijken met drone-opname van het gebied die op dezelfde dag is gemaakt (t.b.v. onderzoek UTwente). |
| uitvoering | - B. Arens en K. Vertegaal met ondersteuning van landmeter en M. van den Bos. |
| controle gegevens | - M. Berkenbosch, B. Arens, K. Vertegaal, B. Huisman |
| commentaar | - Een volledige meting van alle vijf proefgebieden was niet haalbaar op één dag met twee meetploegen. - De metingen van twee meetploegen zijn samengevoegd in één polygonenbestand met de vlakken, één puntenbestand met de punten en twee bij deze horende excelsheets. |
| aangeleverde data (bestandsnamen) | - Zandmotor-Bas-09-10-2018.dwg; Zandmotor-Maarten-09-10-2018.dwg – ruwe data uit GPS-apparaat in Autocad-bestanden - Zandmotor-Bas-09-10-2018.txt; Zandmotor-Maarten-09-10-2018.txt – uitvoer van ruwe data uit .dwg (Autocad) naar .txt bestanden - ZM_ND15_P1-09-10-2018.xlsx; ZM_ND15_P1-09-10-2018-planten.xlsx; - omwerking van ruwe data naar Excel en toevoegen van plantinhoud voor opgenomen vlakken ZM_ND15_P2-09-10-2018.xlsx; ZM_ND15_P2-09-10-2018-planten.xlsx; - ZM_15_EmbryonaleDuinen_2018_n_pt.xlsx – uitvoer van puntenbestand met puntopnames naar Excel - ZM_15_EmbryonaleDuinen_2018_n_vl.xlsx- uitvoer van puntgevens van vlakken (hoekpunten vlakken, hoogtes binnen vlakken, planteninhoud vlakken) naar Excel - EDpunten_20181009 (punten) – shape-bestand van puntmetingen - Embryoduin_20181009 (vlakken) – shape bestand van vlakmetingen |
| voorlopige resultaten | Zie bijlagen: 3 kaarten met gemeten punten (met plantensoort) en vlakken in raai 3,4 en 5. |

Opnamen

| Proefgebied | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-10-2013 |  | x | x | x | x |
| 20-05-2014 | x |  | x | x | x |
| 27-10-2014 | x | x | x | x |  |
| 29-04-2015 |  |  | x | x | x |
| 12-10-2015 | x | x | x | x | x |
| 09-10-2018 en 21-11-2018 |  | x | x | x | x |